Тестовое задание

Управление проектами по SCRUM

Дано:

Имеются несколько проектов, каждый из которых состоит из нескольких User Story (пользовательских историй или Требования). В свою очередь каждое такое требование состоит из нескольких задач. Пока идёт развитие проекта, периодически появляются новые задачи, которые можно разделить на следующие типы: bug (ошибка), feature (новая функциональность) и improvement (улучшение существующего кода).

У всех элементов проекта, в том числе и самого проекта имеются следующие параметры: ДатаСоздания, ДатаНачала, ДатаЗавершения, Состояние (Новое, Анализ, В работе, Завершено), ОтветственноеЛицо, Готовность (измеряется от 1 до 100 %). В рамках данного задания условимся, что все задачи уже начаты и имеют Готовность > 1.

Задание:

- Создать проект на языке Java или C#, в VS Code или Intellij IDEA

- Организовать структуру классов согласно сущностям задания

- Наполнить каждый класс при необходимости методами для выполнения п.6

- Для всех полей и методов классов указать описание на русском языке

- Создать диаграмму классов и добавить в проект, указать связи между классами

- Реализовать класс ProjectManager, у которого будет метод принимающий на вход список проектов и возвращающий вычисляемую (предсказанную) дату завершения (ПДЗ) всех проектов, согласно следующим правилам (для задач с Готовность = 100 ПДЗ не рассчитывается):

  - Все проекты выполняются разными командами (одновременно)

  - Все требования в проектах выполняются разными людьми (одновременно)

  - Все задачи в требованиях выполняются разными людьми (одновременно)

  - ПДЗ всех проектов есть максимальное значение ПДЗ проекта

  - ПДЗ проекта есть максимальное значений ПДЗ требования

  - ПДЗ требования есть максимальное значений ПДЗ задачи

  - ПДЗ задачи вычисляется по следующей формуле:

ПДЗзадачи=ТекДата+ 1k*100-Готовность* КолДней(ТекДата-ДатаСоздания)Готовность

где k= 0,8- для bug0,85- для improvement0,9- для feature

- Создать проект с Unit тестами

- Реализовать тестирование правильного создания сущностей, а именно:

  - ДатаСоздания < ДатаНачала < ДатаЗавершения

  - Если Состояние != Новое, то должна быть указана ДатаНачала

  - Если Состояние == Завершено, то должна быть указана ДатаЗавершения и Готовность = 100

  - Если все задачи выполнены, то у Требования Состояние должно быть Завершено и Готовность = 100. ДатаЗавершения у Требования должно быть равно максимальному значению ДатаЗавершения Задачи. Аналогично для сущностей высшего уровня Проекта и Требований.

- Реализовать тестирование работы класса ProjectManager подавая на вход разные иерархии проектов с задачами

- При выполнении тестов необходимо фиксировать время прохождения и после завершения записывать в файл “test_results.json” информацию о дате прохождения и затраченном времени в следующей структуре:

{

"TestResults": [

{

"TestName": "ИмяТеста",

"EntityCount": 33,  – КоличествоВсехЭлементов(Проекты,Требования,Задачи)

"StartDateTime": "16-09-2020 16:45:42",

"EndDateTime": "16-09-2020 16:45:53",

"ReturnValue": "23-19-2020" – результат работы вычисления ПДЗ

}

]

}

Каждое выполнение теста пополняет информацию в этот файл.

____________________________________________________________________________________________

Дополнительно (не обязательно): Предусмотреть изменяемость последовательной или параллельной работы выполнения проектов\требований\задач.